**Отчет**

**об** **исполнении** **Программы** **комплексного** **развития** **транспортной** **инфраструктуры** **сельского** **поселения** **Артюшкино** **муниципального** **района** **Шенталинский** **Самарской** **области на** **2019-2033** **годы** **за** **2020** **год**

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018-2033 годы (далее - Программа), утверждена постановлением Администрации сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский от 08.12.2018 г. № 46-п (в редакциях постановлений Администрации сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области от 14.10.2020 г. № 44-п).

**Перечень** **основных** **мероприятий** **Программы** **в** **2020** **г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование** **мероприятия** | **Ожидаемый** **результат** |
| 1 | Мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог и отсыпка дорог местного значения грунтощебнем | Обеспечение уборки снежного покрова с дорожного покрытия и грейдерование дорог, отсыпка дорог местного значения грунтощебнем, улучшение качества дорог местного значения |
| 2 | Разработка и утверждение проектно-сметной документации и выполнение работ по ней | Отсыпка дорог местного значения грунтощебнем |
| 3 | Мониторинг уровня удовлетворенности населения качеством дорог местного значения (в сравнении с предыдущим годом) | Выявление количественного и качественного показателей удовлетворенности |

Предусмотренные объемы финансирования муниципальной программы на 2020 год составили 456,4 тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование** **мероприятия** | **Расходы** **бюджета** **поселения,** **тыс.** **руб.** **за** **2020** **год** | **Исполнен** **ие,** **%** |
| **план** | **факт** |
| 1 | Заключение договоров с энергоснабжающими предприятиями на организацию уличного освещения | 300 | 273,2 | 91 |
| 2 | Мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог и отсыпка дорог местного значения грунтощебнем | 154,4 | 61,3 | 40 |
| 3 | Разработка и утверждение проектно-сметной документации и выполнение работ по ней | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Мониторинг уровня удовлетворенности населения качеством дорог местного значения (в сравнении с предыдущим годом) | - | - | 0 |
|  5 | Приобретение и установка дорожных знаков | 2 | 2 | 100 |
| ИТОГО | 456,4 | 336,4 | 73,7 |

**Перечень** **целевых** **индикаторов** **(показателей),** **характеризующих** **ежегодный** **ход** **и** **итоги** **реализации** **Программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевогопоказателя (индикатора) | Едини | Значения целевого показателя |
| ца измере -ния |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |
| Качество обслуживания дорог местного значения. | балл | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Доля протяженности дорог местного значения, пригодных для круглогодичного проезда. | % | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 |
| Уровень удовлетворенности населения качеством дорог местного значения (в сравнении с предыдущим годом). | балл | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

**Глава** **сельского** **поселения** **Артюшкино** **Л.И.Панина**