| Администрация сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 апреля 2022г. № 19-п ___________________________________________________ 446901, Самарская область, Шенталинский район, д. Костюнькино, ул. Центральная, д. 21, тел. 8(84652)47-510 e-mail: artyushkino@shentala.su |  |
| --- | --- |

О подготовке проекта изменений в

# Правила землепользования и застройки

# сельского  поселения Артюшкино

# муниципального района Шенталинский

# Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей  сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области от  27 декабря 2013 года  № 110 (в редакции решений от 06.04.2015г. № 150, 22.06.2017г.  №78, 23.08.2019г. №156), Администрация сельского поселения Артюшкино Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей  сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области от 27 декабря 2013 года  № 110  (далее также – проект изменений в Правила), в части:

- внесения изменений в карту градостроительного зонирования и градостроительные регламенты правил землепользования и застройки поселения (далее также – ПЗЗ поселения) в целях обеспечения соответствия границ территориальных зон требованиям градостроительного, земельного законодательства, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ                            «О государственной регистрации недвижимости» (далее также - Федеральный закон № 218-ФЗ) с целью последующего внесение сведений о границах территориальных зон поселения в Единый государственный реестр недвижимости Российской Федерации (далее также - ЕГРН);

- утверждение обязательного приложения к ПЗЗ поселения в соответствии с частью 6.1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, содержащее  сведения о границах территориальных зон, включающее графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН.

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник  поселения Артюшкино» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет» по адресу http://artyushkino.shentala.su.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава сельского поселения Артюшкино

муниципального района Шенталинский      ___________     Зайцева О.В.

# Приложение №1

к постановлению Администрации сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области

от 26.04.2022 года № 18-п

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский  Самарской области

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области (далее также – проект изменений в Правила) | Администрация сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области (далее – Администрация сельского поселения Артюшкино) | До 31.12.2022 |
| 2. | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Правила, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в Администрацию сельского поселения Артюшкино | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский (далее – Комиссия) | Не позднее 30 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в Комиссию |
| 3. | Рассмотрение разработанного проекта изменений в Правила, внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта правил в Администрацию сельского поселения Артюшкино | Комиссия | В срок не позднее 7 дней со дня получения проекта правил |
| 4. | Проверка проекта изменений в Правила на соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие решения о направлении проекта на публичные слушания или на доработку | Администрация сельского поселения Артюшкино | В срок не позднее 7 дней со дня получения проекта правил |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Глава сельского поселения Артюшкино | Не позднее 10 дней со дня получения проекта |
| 6. | Опубликование изменений в Правила, решения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Артюшкино | Глава сельского поселения Артюшкино | С учетом периодичности выпуска газеты |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Правила | Комиссия | 65 дней |
| 8. | Доработка проекта изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта изменений в правила Главе сельского поселения Артюшкино | Комиссия | Не позднее 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в правила |
| 9. | Принятие решения о направлении проекта изменений в Правила в Собрание представителей сельского поселения Шентала или об отклонении соответствующего проекта и направлении его на доработку | Глава сельского поселения Артюшкино | В течение 10 дней со дня предоставления изменений в правила |
| 10. | Утверждение проекта изменений в Правила Собранием представителей сельского поселения Артюшкино | Собрание представителей сельского поселения Артюшкино | В соответствии с регламентом работы Собрания представителей сельского поселения Артюшкино |
| 11. | Опубликование проекта изменений в Правила после утверждения Собранием представителей сельского поселения Артюшкино в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Артюшкино | Глава сельского поселения Артюшкино | В течение 10 дней со дня утверждения изменений в Правила |
| 12. | Размещение утвержденных Правил во ФГИС ТП | Администрация сельского поселения Артюшкино | В течение 10 дней со дня утверждения изменений в Правила |

# Приложение №2

к постановлению Администрации сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области

от 26.04.2022 года № 19-п

# Порядок направления заинтересованными лицами

предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области

- Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области от  27 декабря 2013 года  № 110  (далее также – проект изменений в Правила).

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 446901, Самарская область, Шенталинский район, д. Костюнькино, ул. Центральная, д.21.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего Постановления.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5.  Полученные материалы возврату не подлежат.

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области.

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее тридцати дней со дня получения предложения.